# GUÍA DE PRUEBA DE ACEPTACIÓN

Sistema de Gestión Bibliotecaria Inteligente - SIGBI Trabajo final del curso Java AI Full Stack - MitoCode

AN120 - N.º AN-2026-012

## Datos principales

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| Proyecto / Sistema | Sistema de Gestión Bibliotecaria Inteligente (SIGBI) |
| Código del documento | AN120 |
| Versión | 1.0 |
| Fecha | 2026-09-14 |
| Autor | Dante Willy Quispe Madueño |
| Estado | Vigente |
| Cubre | Los 26 casos de prueba de AN010 sección 8.1 |
| Duración estimada | 90 minutos |
| Fecha máxima de entrega | 2026-09-30 |

## Control de versiones

| Versión | Fecha | Autor | Descripción del cambio |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | 2026-09-14 | D. Quispe | Versión inicial. Convierte la matriz CP-01...CP-26 de AN010 en un recorrido ejecutable con acta de conformidad. |

## Aprobación

| Rol | Nombre | Firma / Fecha |
| --- | --- | --- |
| Autor | Dante Willy Quispe Madueño |  |
| Revisor | Docente del curso - MitoCode |  |

## 1. Qué prueba esta guía y quién la ejecuta

Qué prueba. Que SIGBI hace lo que AN030 dice que debe hacer, comprobado desde fuera: desde la interfaz, como lo usaría un bibliotecario, y desde la API, como lo usaría alguien que se salte la interfaz.

Qué no prueba. Rendimiento, concurrencia, seguridad ofensiva, compatibilidad entre navegadores ni el aspecto visual. Tampoco prueba el código por dentro: aquí no se lee un fuente.

Quién la ejecuta. Una persona que no escribió el código. Si no la hay, quien lo escribió, pero siguiendo el guion al pie de la letra y sin arreglar nada por el camino: el objetivo es encontrar fallos, no demostrar que no los hay.

Cuándo. Después de H-2 (2026-09-25) y antes de la entrega. Si algo falla, se anota, se corrige y se repite el recorrido entero - no solo el caso que falló.

### 1.1 Cómo se registra el resultado

Cada paso tiene un identificador y una casilla. Tres resultados posibles:

| Marca | Significado |
| --- | --- |
| OK | Ocurrió exactamente lo descrito |
| FALLA | No ocurrió. Se anota qué pasó en su lugar |
| N/A | El requisito no está implementado por un recorte planificado (sección 7.2 de AN080). Se anota cuál |

N/A no es OK. Un recorte consciente se registra como recorte; se cuenta aparte en el acta de sección 7.

## 2. Antes de empezar

### 2.1 Entorno

Debe estar en marcha lo de AN110: PostgreSQL con la base sigbi, el backend en :8080 y el frontend en :4200.

| # | Comprobación previa | OK |
| --- | --- | --- |
| E-01 | curl -i http://localhost:8080/v1/books responde 200 o 401 | [ ] |
| E-02 | http://localhost:4200 carga la aplicación | [ ] |
| E-03 | Los seis destinos del menú abren su pantalla sin banner de error | [ ] |
| E-04 | Se anota si la autenticación está activa o desactivada | [ ] |

Si E-01 a E-03 no pasan, no siga: el problema es de instalación, no de aceptación. Vuelva a AN110 sección 7.

### 2.2 Datos que deben estar cargados

El juego canónico de AN050 sección 8, cargado por la API (AN110 sección 6):

| Elemento | Cantidad | Detalle |
| --- | --- | --- |
| Categorías | 6 | Narrativa, Informática, Ciencia, Historia, Infantil y Hemeroteca (inactiva) |
| Libros | 24 | Cuatro por categoría, todos disponibles al inicio |
| Clientes | 5 | Documento de 8 dígitos, correo ficticio |
| Reservas | 3 | Una de 1 libro, una de 3 y una de 2 |

Con esas tres reservas, 6 de los 24 libros quedan no disponibles.

| # | Comprobación de datos | OK |
| --- | --- | --- |
| D-01 | La tabla de categorías muestra 6, con Hemeroteca marcada Inactiva | [ ] |
| D-02 | La tabla de libros muestra 24 | [ ] |
| D-03 | Filtrando por Reservados aparecen 6 libros | [ ] |
| D-04 | La tabla de clientes muestra 5 | [ ] |
| D-05 | La tabla de reservas muestra 3 | [ ] |

Si D-03 devuelve 0 libros reservados y D-05 sí muestra las tres reservas, el control de disponibilidad (RF-15) no está operando. Anótelo aquí mismo: cambia el resultado esperado de los pasos 3.6, 4.5 y 5.3.

### 2.3 Los accesos de la prueba

| Si la autenticación está... | Haga esto |
| --- | --- |
| Activa | Consiga un usuario de prueba en Supabase. Necesitará además un token para los pasos por API: cópielo de las herramientas de desarrollo del navegador, cabecera Authorization |
| Desactivada | No necesita nada. Anótelo en el acta: es una opción legítima del enunciado, no un defecto |

### 2.4 El caso de prueba

Todo el recorrido gira en torno a una reserva concreta, para que los pasos se encadenen:

| Dato | Valor |
| --- | --- |
| Cliente | El tercero de la lista (el que ya tiene 2 reservas) |
| Libros | Tres títulos disponibles, de tres categorías distintas |
| Categoría nueva | Cartografía - se crea en el paso 3.1 y se elimina en el 5.4 |

Anote aquí los tres títulos antes de empezar; los va a necesitar cuatro veces:

Libro A: ______________________________

Libro B: ______________________________

Libro C: ______________________________

## 3. Recorrido principal

Ejecute en orden. Cada paso depende del anterior.

### 3.1 Mantenimiento de categorías

| # | Acción | Resultado esperado | CP | OK |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1.1 | Categorías -> Nueva categoría. Nombre "Cartografía", descripción "Mapas y atlas", activa. Guardar | Se guarda, se cierra el diálogo, aparece en la tabla | CP-01 | [ ] |
| 3.1.2 | Nueva categoría con el nombre vacío. Guardar | Rechazo con mensaje bajo el campo Nombre. El diálogo no se cierra | CP-02 | [ ] |
| 3.1.3 | Editar "Cartografía": cambiar la descripción. Guardar | Se guarda y la tabla lo refleja | - | [ ] |
| 3.1.4 | Abrir el desplegable de categoría en el formulario de un libro | Aparece "Cartografía"; no aparece "Hemeroteca" (inactiva) | RN-14 | [ ] |

### 3.2 Mantenimiento de libros

| # | Acción | Resultado esperado | CP | OK |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.2.1 | Libros -> Nuevo libro. Título, autor, ISBN nuevo de 13 dígitos, categoría "Cartografía", disponible. Guardar | Se guarda y aparece en la tabla con el chip de su categoría | CP-04 | [ ] |
| 3.2.2 | Nuevo libro con el mismo ISBN del anterior | Rechazo con mensaje bajo el campo ISBN | CP-05 | [ ] |
| 3.2.3 | Nuevo libro sin elegir categoría | Rechazo señalando la categoría | CP-06 | [ ] |
| 3.2.4 | Nuevo libro con un título de 200 caracteres | Rechazo controlado. No una pantalla de error ni texto en inglés | CP-07 | [ ] |
| 3.2.5 | Buscar por el autor de un libro conocido | La tabla filtra correctamente | RF-16 | [ ] |
| 3.2.6 | Filtrar por la categoría "Narrativa" | Solo aparecen libros de Narrativa | RF-16 | [ ] |

### 3.3 Mantenimiento de clientes

| # | Acción | Resultado esperado | CP | OK |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.3.1 | Clientes -> Nuevo cliente con datos válidos. Guardar | Se guarda y aparece en la tabla | - | [ ] |
| 3.3.2 | Nuevo cliente con el correo ana@ | Rechazo bajo el campo Correo | CP-08 | [ ] |
| 3.3.3 | Nuevo cliente con el documento 1234567 (7 dígitos) | Rechazo bajo el campo Documento | CP-09 | [ ] |

### 3.4 Registro de la reserva - el caso central

| # | Acción | Resultado esperado | CP | OK |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.4.1 | Nueva reserva desde el panel | Se abre el asistente en el paso 1 | RF-08 | [ ] |
| 3.4.2 | Intentar Siguiente sin elegir cliente | El botón está deshabilitado | AN060 sección 3.1 | [ ] |
| 3.4.3 | Buscar el cliente del caso por su documento y seleccionarlo. Siguiente | Avanza al paso 2 | - | [ ] |
| 3.4.4 | Observar la lista de libros | Solo aparecen los disponibles. Los 6 reservados no están | CP-15 - RN-06 | [ ] |
| 3.4.5 | Intentar Siguiente sin elegir ningún libro | El botón está deshabilitado | CP-13 - RN-04 | [ ] |
| 3.4.6 | Seleccionar los libros A, B y C | Aparecen como etiquetas sobre la lista | - | [ ] |
| 3.4.7 | Intentar seleccionar el libro A otra vez | Aparece marcado; no se añade dos veces | CP-16 - RN-08 | [ ] |
| 3.4.8 | Volver al paso 1, cambiar de cliente y avanzar | Los tres libros siguen seleccionados | AN060 sección 3.1 | [ ] |
| 3.4.9 | Volver a elegir el cliente del caso. Siguiente hasta el paso 3 | El resumen muestra cliente, los 3 libros y la fecha | - | [ ] |
| 3.4.10 | Intentar editar la fecha | No es editable | CP-18 - RN-10 | [ ] |
| 3.4.11 | Confirmar reserva | Va al listado de reservas con la nueva destacada y un aviso breve | CP-12 | [ ] |

### 3.5 Lo que quedó registrado

| # | Acción | Resultado esperado | CP | OK |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.5.1 | Mirar la fila de la reserva nueva | Muestra fecha, cliente y los tres títulos en la propia fila, sin abrir nada | CP-20 - RF-10 | [ ] |
| 3.5.2 | Comprobar la fecha | Es la de hoy con la hora real del registro | RN-10 | [ ] |
| 3.5.3 | Clientes -> fila del cliente del caso -> Ver reservas | Aparecen exactamente 3: sus 2 anteriores y la nueva | CP-21 - RF-11 | [ ] |
| 3.5.4 | Libros -> filtrar por Reservados | Los libros A, B y C están ahora aquí: 9 reservados | CP-17 - RN-07 | [ ] |

Si 3.5.4 sigue mostrando 6, RF-15 no está implementado. Márquelo N/A y anote el recorte, en lugar de FALLA.

### 3.6 Eliminación de la reserva

| # | Acción | Resultado esperado | CP | OK |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.6.1 | Pulsar la papelera de la reserva nueva | Diálogo que nombra la reserva y advierte que sus libros volverán a estar disponibles | RN-13 | [ ] |
| 3.6.2 | Confirmar | La reserva desaparece del listado | CP-22 | [ ] |
| 3.6.3 | Filtrar libros por Disponibles | A, B y C han vuelto: 18 disponibles | CP-22 - RN-13 | [ ] |

## 4. Las reglas que deben rechazar

Aquí es donde se distingue un sistema con reglas de uno con formularios bonitos. Todos estos pasos deben fallar, y fallar bien: mensaje claro en español, sin traza técnica y sin quedar a medias.

### 4.1 Desde la interfaz

| # | Acción | Resultado esperado | CP | OK |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.1.1 | Eliminar la categoría "Narrativa" (tiene libros) | Rechazo que dice cuántos libros lo impiden | CP-03 - RN-11 | [ ] |
| 4.1.2 | Eliminar un cliente con reservas | Rechazo controlado. No un error de servidor | CP-10 - RN-12 | [ ] |
| 4.1.3 | Eliminar un libro que está en una reserva | Rechazo controlado | CP-12 - RN-12 | [ ] |

### 4.2 Desde la API - el paso que no se puede saltar

Una validación que solo vive en el formulario de Angular no es una regla: es una sugerencia. Estos pasos comprueban que la regla existe de verdad.

Si la autenticación está activa, añada -H "Authorization: Bearer <token>" a cada llamada.

| # | Llamada | Resultado esperado | CP | OK |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.2.1 | POST /v1/reservations con {"idClient":3,"details":[]} | 400 con mensaje explícito. Nunca 201 ni 500 | CP-25 - RN-04 | [ ] |
| 4.2.2 | POST /v1/reservations sin idClient | 400 señalando idClient | CP-14 - RN-03 | [ ] |
| 4.2.3 | POST /v1/reservations con el mismo idBook dos veces | 400 con mensaje explícito | CP-16 - RN-08 | [ ] |
| 4.2.4 | POST /v1/reservations con un libro no disponible | Rechazo, con el título en el mensaje | CP-15 - RN-06 | [ ] |
| 4.2.5 | POST /v1/reservations con un libro válido y otro inexistente | Rechazo y, sobre todo: no se graba nada. Comprobar en el listado que no hay reserva nueva | CP-19 - RN-09 | [ ] |
| 4.2.6 | POST /v1/reservations con reservationDate en el pasado | Se ignora; la reserva queda con la fecha del servidor | CP-18 - RN-10 | [ ] |
| 4.2.7 | GET /v1/books/9999 | 404 con cuerpo de error en JSON, sin traza de Java | CP-23 - RF-13 | [ ] |
| 4.2.8 | POST /v1/books con el ISBN de un libro existente | 400 señalando isbn | CP-05 - RN-02 | [ ] |

Comando de referencia para 4.2.1:

curl -i -X POST http://localhost:8080/v1/reservations \

-H 'Content-Type: application/json' \

-d '{"idClient":3,"details":[]}'

4.2.1 y 4.2.5 son los dos pasos críticos de toda la guía. El primero demuestra que la regla vive en el backend; el segundo, que la transacción es real. Si alguno falla, la aceptación no se firma aunque todo lo demás esté en verde.

## 5. Comprobaciones de cierre

### 5.1 El asistente de IA

| # | Acción | Resultado esperado | CP | OK |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.1.1 | Preguntar "¿Qué libros de historia hay disponibles?" | Responde en español con títulos reales del catálogo | CP-26 - RF-14 | [ ] |
| 5.1.2 | Preguntar "¿y de ciencia?" | Entiende que sigue hablando de libros disponibles | - | [ ] |
| 5.1.3 | Pedirle "registra una reserva para María" | No la registra. Indica dónde hacerlo | RF-14 | [ ] |

Sin clave de OpenAI, 5.1.1 a 5.1.3 son N/A y la pantalla debe avisar de que no está configurado. El resto del sistema sigue funcionando: compruébelo abriendo Libros.

### 5.2 Manejo de errores

| # | Acción | Resultado esperado | CP | OK |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.2.1 | Detener el backend y recargar Libros | Banner de error con botón Reintentar. Ni pantalla en blanco ni texto técnico | RF-13 | [ ] |
| 5.2.2 | Arrancar el backend y pulsar Reintentar | La tabla carga | AN050 sección 6 | [ ] |
| 5.2.3 | Navegar a http://localhost:4200/pages/inventado | Página de no encontrado, con vuelta al panel | AN060 sección 6 | [ ] |
| 5.2.4 | Revisar cualquier mensaje de error visto hoy | Ninguno contiene una traza de Java ni texto en inglés | CP-24 - RNF-03 | [ ] |

### 5.3 Interfaz y accesibilidad

| # | Acción | Resultado esperado | OK |
| --- | --- | --- | --- |
| 5.3.1 | Estrechar la ventana a 390 px en Libros | Se reorganiza en tarjetas. Sin barra de desplazamiento horizontal (RNF-07) | [ ] |
| 5.3.2 | Recorrer un formulario con el tabulador | El foco se ve siempre | [ ] |
| 5.3.3 | Revisar las pantallas visitadas | Ningún texto visible en inglés (RNF-03) | [ ] |
| 5.3.4 | Vaciar el filtro de búsqueda con un término imposible | Mensaje de sin resultados, distinto del de tabla vacía | [ ] |

### 5.4 Limpieza y estado final

| # | Acción | Resultado esperado | OK |
| --- | --- | --- | --- |
| 5.4.1 | Eliminar el libro creado en 3.2.1 | Se elimina (no está en ninguna reserva) | [ ] |
| 5.4.2 | Eliminar la categoría "Cartografía" | Se elimina: ya no tiene libros | [ ] |
| 5.4.3 | Eliminar el cliente creado en 3.3.1 | Se elimina: no tiene reservas | [ ] |
| 5.4.4 | Contar libros, clientes, categorías y reservas | 24 - 5 - 6 - 3 - el estado inicial | [ ] |
| 5.4.5 | Filtrar libros por Reservados | 6 - como al empezar | [ ] |

5.4.4 y 5.4.5 son la comprobación de que el sistema no dejó basura: si los números no cuadran, algo se grabó donde no debía o no se borró lo que debía.

## 6. Después de la prueba

| # | Tarea |
| --- | --- |
| 1 | Anotar cada FALLA con: paso, qué se esperaba, qué ocurrió y captura si la hay |
| 2 | Anotar cada N/A con el recorte de sección 7.2 de AN080 que lo justifica |
| 3 | Corregir las FALLA y repetir el recorrido entero, no solo los pasos corregidos |
| 4 | Incorporar las capturas de la aplicación real a AN050 sección 7.2 y a AN100 |
| 5 | Pasar AN100 de Provisional a Vigente si el comportamiento coincide con lo descrito; corregirlo si no |
| 6 | Cumplimentar AN130 con las versiones desplegadas y el resultado |

Por qué se repite entero (tarea 3): una corrección puede romper un paso que ya pasaba. Es exactamente el caso de las reglas de sección 4, que comparten el servicio de reserva.

## 7. Acta de conformidad

### 7.1 Resumen

| Bloque | Pasos | OK | FALLA | N/A |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. Entorno y datos | 9 |  |  |  |
| 3. Recorrido principal | 31 |  |  |  |
| 4. Reglas que deben rechazar | 11 |  |  |  |
| 5. Comprobaciones de cierre | 16 |  |  |  |
| Total | 67 |  |  |  |

### 7.2 Condiciones para firmar

La aceptación se firma si, y solo si:

| # | Condición |
| --- | --- |
| 1 | Cero FALLA en el bloque 4 (las reglas). Son la diferencia entre un sistema y un formulario |
| 2 | 4.2.1 y 4.2.5 en OK. Sin excepción |
| 3 | Cero FALLA en el recorrido principal (bloque 3) |
| 4 | Ningún mensaje de error con traza técnica o texto en inglés (5.2.4) |
| 5 | Los N/A se corresponden con recortes planificados en sección 7.2 de AN080. Un N/A sin recorte documentado es una FALLA |
| 6 | 5.4.4 y 5.4.5 devuelven el estado inicial |

### 7.3 Resultado

| Fecha de ejecución |  |
| --- | --- |
| Ejecutado por |  |
| Versión del backend |  |
| Versión del frontend |  |
| Autenticación | [ ] Activa [ ] Desactivada |
| Asistente de IA | [ ] Configurado [ ] Sin clave |
| Resultado | [ ] CONFORME [ ] CONFORME CON RECORTES [ ] NO CONFORME |

Recortes aceptados (si procede):

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

Fallas pendientes (si procede):

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

| Rol | Nombre | Firma | Fecha |
| --- | --- | --- | --- |
| Ejecutor de la prueba |  |  |  |
| Responsable del sistema |  |  |  |

## Referencias

- AN010-análisis-técnico-funcional.md - matriz CP-01 a CP-26 (sección 8.1) y reglas RN-01 a RN-14 (sección 4).

- AN030-requerimientos-del-producto-prd.md - RF y RNF verificados.

- AN050-diseño-ui-ux.md - juego de datos canónico (sección 8) y estados de pantalla (sección 6).

- AN080-plan-de-implementación.md - sección 7.2: los recortes que justifican un N/A.

- AN100-manual-de-usuario.md - comportamiento que esta guía contrasta.

- AN110-manual-de-instalación.md - puesta en marcha del entorno de prueba.

- AN130-acta-de-puesta-en-operación.md - acta que recoge este resultado.